Sistema de Flip7 a desarrollar:

Los integrantes de nuestro equipo del sistema de Flip7 que se desarrollará son:

| Nombre | Num. De Control | GitHub |
| --- | --- | --- |
| Jorge Emilio Chávez Lizárraga | 22440499 | jorgeemilio-commits |
| Gael Eduardo Pacheco López | 22440148 | gaelpl |
| Fabian Guadalupe Montes Corrales | 22440271 | FabianMc328 |

La liga del repositorio de GitHub es esta:

https://github.com/jorgeemilio-commits/AlgaraFlip7

El proyecto se llama AlgaraFlip7.

Planificación de Proyecto: Implementación de Flip7

Este plan detalla el alcance, las limitaciones y la calendarización para desarrollar la lógica completa del juego de cartas Flip7 e integrarla al sistema Cliente-Servidor.

I. Alcance del Proyecto

El objetivo es desarrollar la lógica de juego de Flip7 para partidas de 2 a 6 jugadores, manejando todos los elementos de las cartas y reglas.

A. Módulo de Lógica de Juego

- Clase: Creación del objeto central que gestionará el estado de una partida multijugador.

- Mazo Completo: Implementación de la baraja completa, incluyendo:

  - Cartas Numéricas: Valores de 1 a 12 (con cantidades correspondientes a su valor, ej. dos 2s, siete 7s, un 0).

  - Cartas de Acción: Implementación de los efectos de "Second Chance" (Segunda Oportunidad), "Freeze" (Congelar) y "Jalar 3 Cartas".

  - Cartas Bonus: Implementación de cartas que otorgan puntos extra o multiplican la puntuación (ej. x2 o +10 que no es considerado para el x2).

B. Flujo y Reglas de la Partida

- Configuración: Establecer el flujo de inicio de partida para 2 a 6 jugadores.

- Turnos y Rondas: Implementación del orden de turnos y la lógica de fin de ronda (cuando todos pasan o pierden).

- Lógica:

  - BUST: Detecta si la carta de número que se jalo es igual que ha una de las que el jugador tiene y si lo es automáticamente perderá esa ronda y se anularan sus puntos, al menos de que tenga una "Second Chance" y en ese caso se consumirá y se seguirá jugando.

  - Regla "Flip 7": Detecta automática cuando un jugador logra jalar 7 cartas de numero diferentes en una sola ronda. Esto debe provocar el fin inmediato de la ronda y da un bonus de 15 puntos (que no se consideran para el x2).

  - STAY: Si el jugador ya no quiere jalar más cartas o es “congelado” ya no podrá jalar más cartas o ser afectado por cartas de acción.

- Puntuación: Cálculo de la puntuación al acabar la ronda, aplicando multiplicadores primero, después los bonus y el bonus de Flip 7.

- Fin de Partida: Detección del primer jugador que alcanza o supera los 200 puntos al final de una ronda.

C. Integración de Comandos y Servidor

- Manejo de Salas: Implementación de comandos para que los usuarios logueados puedan crear, unirse e iniciar partidas, los usuarios invitados solo podrán unirse a salas no podrán crearlas.

- Menú de Navegación: Implementación de un menú que te permite navegar las opciones del juego.

- Sincronización: El servidor debe enviar a todos los jugadores de la sala información de lo que ha pasado (quién acaba de tener un turno, qué carta salió, estado actual del tablero y puntuaciones).

II. Limitaciones del Proyecto

Las siguientes son las limitaciones bajo las cuales se debe desarrollar el proyecto.

- Tecnología: El proyecto será desarrollado en Java y se basará en la arquitectura Cliente-Servidor y el manejo de comandos por hilos.

- Interfaz: La interacción con el usuario será exclusivamente por texto en consola. No se incluye el desarrollo de una interfaz gráfica.

- Persistencia: El estado de la partida (mazo, cartas en mano, puntuaciones de ronda) no se guardará en la base de datos (SQLite) una vez que el servidor se apague o la partida termine, también se perderá la partida si ocurre un cierre al servidor.

- Chat: El chat será exclusivamente entre jugadores que están en el mismo lobby y será primitivo, solo se podrá enviar mensajes no habrá opciones de mensajes privados, grupos, bloqueos, etc.

III. Propuesta de Calendarización de Hitos (Hasta el 11 de Diciembre)

| Hito | Fecha de Entrega Propuesta | Tareas Específicas del Servidor | Criterios de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1: Registro y Login de Usuarios | 5 de Diciembre | Los usuarios van a poder registrarse, hacer login como usuario o como invitado. | Se pueden crear usuarios, pero no duplicados o que tengan caracteres especiales, excepto acentos. |
| Hito 2: Configuración de Salas | 6 de Diciembre | Implementación de menús para Crear, y Unirse a un lobby donde pueden chatear. | Los jugadores pueden formar un grupo de 2-6 y comenzar una partida. |
| Hito 3: Lógica Central de Juego | 8 de Diciembre | Implementación de poder jalar cartas o parar de jalar. Implementación de la lógica de BUST. | El jugador puede voltear cartas o pasar. El servidor detecta la repetición y anuncia el bust correctamente. |
| Hito 4: Cartas de Acción Complejas | 9 de Diciembre | Implementación de los efectos y comandos de las Cartas de Acción y Bonificación (ej. Second Chance, Freeze, Revelar 3, Multiplicadores/Bonos). | Todas las cartas de acción si te tocan te da un menú de a quien se la quieres aplicar, a ti mismo y a los demás jugadores si se puede. |
| Hito 5: Fin de Ronda y Partida | 10 de Diciembre | Implementación de la regla "Flip 7". Lógica de Fin de Ronda (todos fuera) y Cálculo Final de Puntuación. Detección de Victoria (200 puntos). | La ronda se acaba cuando debería (dejaron de jalar o se llego a un Flip 7), los puntos se calculan correctamente y los bonus se aplican cuando deben y se acaba la partida cuando alguien llega a mas de 200, (o el que tiene mas en el caso de que dos o más llegen a 200). |
| Hito FINAL | 11 de Diciembre | Entrega Final y Revisión | El proyecto está completo, se compila y soporta una partida multijugador de principio a fin, cubriendo todas las reglas de Flip7. |